**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO TỪNG THÀNH VIÊN CỦA DỰ ÁN**

**ỨNG DỤNG ĐẶT THỨC ĂN NHANH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mốc Thời Gian** | **Hậu** | **Quý Dương** |
| Tuần 1-2 | - Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện  - Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu  - Phát triển và kiểm thử chức năng đăng nhập và đăng ký | - Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện  - Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu  - Phát triển và kiểm thử chức năng xem danh sách món ăn và chi tiết món ăn |
| Tuần 3-4 | - Phát triển và kiểm thử chức năng xem danh sách món ăn và chi tiết món ăn  - Phát triển giao diện người dùng | - Phát triển và kiểm thử chức năng quản lý giỏ hàng và đặt món ăn  - Phát triển giao diện người dùng |
| Tuần 5-6 | - Phát triển và kiểm thử chức năng quản lý tài khoản  - Kiểm thử toàn diện cho tính năng đã triển khai | - Phát triển và kiểm thử chức năng quản lý giỏ hàng và đặt món ăn  - Kiểm thử toàn diện cho tính năng đã triển khai |
| Tuần 7-8 | - Tối ưu hóa hiệu suất và kiểm thử cuối cùng | - Tối ưu hóa hiệu suất và kiểm thử cuối cùng |
| Tuần 9-10 | - Hỗ trợ trong quá trình triển khai và xử lý vấn đề phát sinh  - Thu thập phản hồi và cải tiến dựa trên phản hồi | - Hỗ trợ trong quá trình triển khai và xử lý vấn đề phát sinh  - Thu thập phản hồi và cải tiến dựa trên phản hồi |
| Tuần 11-12 | - Hỗ trợ trong quá trình triển khai và xử lý vấn đề phát sinh  - Thu thập phản hồi từ người dùng và cải tiến dựa trên phản hồi | - Kiểm tra và đánh giá cuối cùng của ứng dụng  - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng |